СВОДНОЕ ДОСЬЕ

Разбор и перепроектирование
конвейера WMS `volna-9`

Документы, реальные вызовы ролей, ошибочные макеты, комментарии владельца и конкретная схема исправления без оверинжиниринга

Дата: 24 августа 2026 года

Область: night/volna-9, night/volna-9-recovery

Назначение: единая точка входа во все материалы разбора

Статус: досье и предложения сохранены; новый контроллер по этой схеме ещё не внедрён

Главный вывод. Пайплайн пытался заранее запрограммировать весь маршрут задачи, но плохо охранял её исходную границу. Поэтому узкая правка могла пройти через множество ролей, расшириться и получить формально зелёные артефакты. Целевая схема должна делать наоборот: путь выбирает ведущий карточки, а машина жёстко проверяет scope, тесты, независимое ревью, живой экран и Git-финиш.

Как пользоваться документом

Если нужен полный фактический разбор — открыть раздел 1.1.

Если нужны дословные вызовы всех ролей — открыть раздел 1.2.

Если нужны твои предложения и спорные вопросы — читать разделы 3–5.

Если нужно превращать выводы в код процесса — использовать разделы 6–7 как короткий технический контракт.

# 1. Главные документы — единая точка входа

Ниже пять основных материалов. Первые два сохраняют исходные разговоры и реальные prompts; следующие три фиксируют фактический сбой, старую попытку восстановления и целевое перепроектирование.

Полный дословный forensic-отчёт. Содержит хронологию диалога, служебные инструкции, вмешательства, статусы и причинный разбор провала.

Открыть локально  ·  локальный исходник сохранён

Реальные prompts всех 13 ролей карточки 06. Дословные инструкции analyst, requirement-critic, Product, UX, tester, breaker, splitter, frontend/backend dev, reviewer, UI-critic, clicker и UX-judge.

Открыть локально  ·  локальный исходник сохранён

Фактический разбор срыва volna-9. 435 строк: измеримый scope drift, проблемные карточки, макеты, Git-diff, роли, тесты, оркестратор и первопричины.

GitHub  ·  Открыть локально  ·  готов и сохранён в Git

Сводный план переделки конвейера. 231 строка: паспорт границы, ведущий карточки, классы событий, машинные гейты, продуктовая память и порядок внедрения.

GitHub  ·  Открыть локально  ·  готов локально; входит в публикуемую ветку

Handoff провала R04. Предыдущий технический отчёт о том, почему девять карточек завершились 0 done / 9 deferred и где маршрутизация уже давала ложные результаты.

Открыть локально  ·  сохранён в pipeline-etalon

## 1.1. Точка доказательства по карточке 06

Ошибочная реализация против исходной базы: GitHub compare d62f9af…d634f43

Вместо точечной общей сортировки были затронуты 23 продуктовых файла, общий preview, полная печать, Честный знак, экран FBS и семь файлов ui-kit. Это основной измеримый пример того, как маршрут легализовал расширение.

# 2. Что именно было сломано

Граница задачи не была первичным неизменяемым артефактом. Уже аналитик мог превратить неопределённость в новую колонку, этикетку или сценарий.

Критик требований замечал выдумку, но маршрут вёл вперёд к Product, который должен был «решить сам», а не вернуть карточку на сужение.

UX делал автономный HTML-макет вместо дельты на настоящем React-экране. Это позволяло незаметно заменить шапку, таблицу и действия.

Splitter дробил одну связанную правку на множество последовательных атомов. После позднего ревью находки снова дробились.

Инфраструктурная проблема, отсутствие browser evidence и дефект кода считались одним отрицательным исходом и тратили общий rework-счётчик.

Гейты проверяли наличие файлов, но не происхождение каждого нового элемента из дословной просьбы владельца.

Статус «агент работает» и наличие артефактов выдавались за прогресс, хотя не было clean branch, commit SHA, push и живой приёмки.

## 2.1. Роли и реальный вклад в расширение

| Роль | Наблюдавшийся процессный дефект |
| --- | --- |
| Analyst | Превратил неоднозначность в конкретный UI/печать вместо остановки или удаления неподтверждённого. |
| Requirement critic | Нашёл unsupported scope, но не имел маршрута назад. |
| Product | Узаконил догадки как продуктовые решения и добавил новые обязанности оператора. |
| UX architect | Нарисовал самостоятельные экраны и объявил недостающие ui-kit-компоненты. |
| Splitter | Размножил ошибочный контракт в мелкие атомы и rework-циклы. |
| Developers | Аккуратно реализовали лишнее, не сверив общий смысл задачи. |
| Reviewer / UI critic | Пришли поздно; проверяли контракт и канон, но слабо сравнивали с исходным экраном и владельческим scope. |
| Clicker / UX judge | Зависели от стенда; отсутствие результата не останавливало маршрут надёжно. |
| Runner / monitor | Смешивал классы блокировок, терял checkpoint и будил модели по таймеру. |

# 3. Комментарии владельца, которые должны стать правилами

Ниже не пересказ “по мотивам”, а смысловые формулировки из текущего обсуждения. Лексика местами смягчена только для рабочего документа; требования сохранены.

«Product может выбирать техническую реализацию, но не добавлять экраны, элементы и новое поведение.»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Жёсткая граница Product: технический выбор допустим только внутри уже подтверждённого поведения.

«Максимально охранять существующую дизайн-систему и не давать без повода вносить правки.»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Baseline существующего экрана важнее нового макета; любое видимое изменение требует источника.

«Если бы я эту задачу просто написал в чате — она бы сделалась за 10 минут. Почему здесь это превращается в огромный процесс?»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Размер процесса должен быть пропорционален риску и поверхности изменения.

«Может, оркестрацию вообще отдать агенту вместо жёсткого гейта? Он решает, нужен ли Product, дизайнер и другие роли.»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Нужен адаптивный ведущий, но без права отменить границы и финальные доказательства.

«В рамках задачи нужно сделать только то, что нужно в рамках задачи. Менять что-то ещё — только если это жёстко необходимо.»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Оптимальный результат — минимальный diff, который нельзя уменьшить без потери требуемого поведения.

«Каждый агент берёт свою задачу и тащит её до конца через процессы, помогает ей не залипать и на всём пути проверяет, что не сделано ничего лишнего.»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Один ответственный ведущий на карточку вместо размывания ответственности по цепочке.

«Product, похоже, вообще лишний. Самые большие вопросы — по дизайну. Пока оркестратор машинный, переходы нормально не запроектируешь.»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Product не должен быть обязательной ролью; машиной лучше кодировать запреты и финиш, а не все переходы.

«Что ведущий может пропустить? Может ли он убрать анализ или UX? Может ли забрить кривой тест? Если может всё — он сломает процесс.»

Комментарий владельца, 23–24 августа 2026

Процессное правило: Полномочия ведущего должны быть закрытым списком, а не общим “действуй разумно”.

## 3.1. Внешний разбор, присланный владельцем

Большой текст с разбором ролей и ущерба. Отдельно разбирает Product, UX, runner, splitter, тесты и место, где критик требований должен был вернуть карточку назад.

Открыть локально  ·  локальное вложение к чату

Его центральный тезис совпадает с forensic-данными: точка бесплатного спасения была между requirement-critic и Product. Вердикт «это выдумка» должен был сужать постановку, а не передавать выдумку следующей роли для узаконивания.

# 4. Предложения, которые обсуждались

## 4.1. Убрать Product как обязательную роль

Если решение прямо следует из источника, отдельный Product не нужен: это чтение требования.

Если решение не следует из источника и меняет поведение, модель не должна выдумывать его ночью: вопрос уходит владельцу.

Ресёрч состава нового модуля остаётся, но выполняется архитектором или исследовательской ролью и заканчивается явным списком “что не делаем”.

## 4.2. Дизайн проверять на реальном экране

Для существующего экрана макет является дельтой поверх baseline, а не новой автономной страницей.

Геометрию — ширины, обрезки, наползания, размеры шрифта — проверяет скрипт до разработки и после неё.

Удобство для кладовщика не симулируется красивым HTML. Для значимой видимой правки нужен один дешёвый просмотр настоящего экрана владельцем либо живым операционным судьёй.

## 4.3. Не проектировать все переходы; проектировать запреты и финиш

Машина хранит короткий стабильный список запрещённых действий: выход за allowlist, новый элемент без источника, изменение ui-kit из фичевой карточки, прод без разрешения.

Машина вычисляет готовность: clean tree, SHA, push, тесты, независимое ревью, browser evidence для UI, stage-проверка.

Всё промежуточное — кого звать и куда вернуть карточку — выбирает ведущий из закрытого меню разрешённых ходов.

# 5. Конкретные полномочия ведущего — без воды

Это была незакрытая часть разговора. Ниже предлагаемый рабочий контракт, который отвечает на вопрос: где ведущий адаптивен, а где у него нет права выбора.

| Стадия | Право ведущего | Когда допустимо | Непропускаемая граница |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ | Может пропустить | Требование однозначно, причина известна и подтверждена воспроизведением или существующим кодом. | Нельзя пропустить при неизвестной причине или новом домене. |
| Product | Может не вызывать | Нет нового поведения и нет выбора, влияющего на работу пользователя. | Любая продуктовая неопределённость либо отдельный Product research, либо вопрос владельцу. |
| UX | Может не вызывать | Чистый backend или невидимая техническая правка. | Любое новое/изменённое видимое действие требует контракта и baseline-delta. |
| Тесты | Не может отменить | Может признать тест имитационным и заменить его. | Проверяемое поведение и негативный сценарий должны сохраниться. |
| Ревью | Не может отменить | Может сузить ревью к изменённой зоне и конкретному SHA. | Автор реализации не принимает собственную работу. |
| Браузер | Условно обязателен | Не нужен для чистого backend без операторского эффекта. | Обязателен для UI и изменения операторского сценария. |
| Архитектор | Может не вызывать | Правка существующего домена и контракта. | Обязателен для новой интеграции, нового типа документа или сквозного доменного изменения. |
| Rework | Может упаковать | 1–3 связных пакета по замороженному списку находок. | Не больше двух кругов; инфраструктура кругом не считается. |
| Готовность | Не решает | Может только предъявить доказательства. | Статус вычисляет скрипт; без SHA/push/review/evidence задача не готова. |

# 6. Минимальная целевая схема процесса

Наряд фиксирует дословную просьбу, экран, тип полосы и allowlist файлов.

Для существующего экрана автоматически сохраняется baseline: скриншот и список видимых элементов.

Ведущий выбирает кратчайший допустимый маршрут: backend-only, visible delta или new-domain.

Разработчик делает один связный diff и адресные тесты. Полный регресс не гоняется после каждого атома.

Независимый reviewer проверяет контракт, происхождение каждого изменения, краевые случаи и честность тестов.

Если есть UI — живой браузер проверяет реальный сценарий и отсутствие лишних изменений относительно baseline.

Финишный скрипт проверяет Git, push, SHA, verdicts, evidence и stage. Только он ставит done.

## 6.1. События, которые нельзя смешивать

| Класс | Что означает | Следующий ход |
| --- | --- | --- |
| CODE_FINDING | Доказанный дефект реализации | Разработчик; круг считается |
| UI_FINDING | Доказанное нарушение канона | Screen-dev; без повторного Product |
| SCOPE_VIOLATION | Элемент или side effect без источника | Назад в постановку; круг не считается |
| EVIDENCE_ONLY | Код принят, нет кликов/скриншотов | Повтор browser gate; dev не вызывается |
| BLOCKED_INFRA | Docker, диск, snapshot, стенд | Техническое восстановление; модельный слот не занимает |
| PRODUCT_AMBIGUITY | Нельзя выбрать поведение из источника | Вопрос владельцу или Product research |
| GIT_BLOCKED | Код есть, но нет checkpoint/push | Механический Git-шаг без новой разработки |

# 7. Что внедрять первым, чтобы не построить ещё один комбинат

1. OWNER-SCOPE и baseline. Обязательный источник, запреты, allowlist и признак результата. Это ловит расширение раньше ролей.

2. Три коротких гейта. uikit_lock, delta_guard и browser geometry invariants. Они закрывают большинство дорогостоящих ошибок волны.

3. Классы событий. Разделить код, UI, scope, evidence, infra и Git; инфраструктура не тратит rework.

4. Ведущий с закрытым меню. Не “решай сам”, а выбери один из допустимых ходов и выдай машинно проверяемую запись.

5. Один пилот. Проверить схему на одной маленькой карточке, а не запускать сразу девять.

6. Утренний пакет. На одной странице: результат, SHA, review, browser evidence, stage и всё сделанное сверх задачи.

# 8. Полный каталог ссылок

Локальные ссылки открываются на этом Mac. HTTP-ссылки на порт 8877 работают только при запущенном read-only сервере в каталоге `.night-worktrees`. GitHub-ссылки остаются стабильными после публикации ветки.

## 8.1. Действующие и исторические правила процесса

AGENTS.md — текущий проектный контракт ролей и готовности.

GitHub  ·  Открыть локально

CLAUDE.md — команды и проектные ограничения.

GitHub  ·  Открыть локально

PIPELINE-RU.md — действующее описание конвейера.

GitHub  ·  Открыть локально

NARYAD_RU.md — вход, экран и allowlist.

GitHub  ·  Открыть локально

UX_CANON_RU.md — канон экранов.

GitHub  ·  Открыть локально

WMS_FEATURE_GATE_PROTOCOL_RU.md — исторический строгий gate.

GitHub  ·  Открыть локально

PIPELINE-DESIGN-RU.md — ранняя схема дизайна процесса.

Открыть локально

TASK-PIPELINE-ARCHITECT-RU.md — постановка на архитектуру пайплайна.

Открыть локально

PIPELINE-ADDITIONS-RU.md — дополнительные правила и идеи.

Открыть локально

## 8.2. Волна, recovery и R04

Исходная постановка volna-9.

Открыть локально

Карта recovery-волны.

Открыть локально

Очередь recovery-волны.

Открыть локально

Журнал recovery-волны.

Открыть локально

Утренний отчёт recovery.

Открыть локально

Вопросы владельцу.

Открыть локально

Ответы владельца.

Открыть локально

Перекрёстная архитектурная сверка.

Открыть локально

Контрольные точки volna-9.

Открыть локально

R04 failure handoff.

Открыть локально

## 8.3. Исходники, анализ и критика девяти карточек

01-wb-marking: источник · разбор · сверка

02-verdikt-screen: источник · разбор · сверка

03-no-distribution-mode: источник · разбор · сверка

04-warehouse-switch: источник · разбор · сверка

05-prod-slow: источник · разбор · сверка

06-picking-list-order: источник · разбор · сверка

07-reporting: источник · разбор · сверка

08-storage: источник · разбор · сверка

09-billing: источник · разбор · сверка

## 8.4. Реальные prompts ролей

analyst. дословный prompt роли

Открыть локально

requirement-critic. дословный prompt роли

Открыть локально

product. дословный prompt роли

Открыть локально

ux-architect. дословный prompt роли

Открыть локально

tester. дословный prompt роли

Открыть локально

breaker. дословный prompt роли

Открыть локально

splitter. дословный prompt роли

Открыть локально

screen-dev. дословный prompt роли

Открыть локально

backend-dev. дословный prompt роли

Открыть локально

reviewer. дословный prompt роли

Открыть локально

ui-critic. дословный prompt роли

Открыть локально

clicker. дословный prompt роли

Открыть локально

ux-judge. дословный prompt роли

Открыть локально

## 8.5. Ошибочные макеты и контракты

06: лишние номера, диапазоны, служебная этикетка и новый print-flow.

GitHub  ·  Открыть локально

04: первый широкий складской редизайн.

GitHub  ·  Открыть локально

04: повторный, всё ещё расширенный UX-макет.

GitHub  ·  Открыть локально

Каталог коробов: первоначальный подменяющий макет.

GitHub  ·  Открыть локально

07: первоначальный аналитический reporting.

Открыть локально

08: первоначальный перегруженный storage.

Открыть локально

09: первоначальный billing с широкой таблицей.

Открыть локально

## 8.6. Исправленные экраны и owner-scope evidence

Короба: отдельная вкладка и сохранённый каталог.

Открыть локально

Короба: stage-ready.

Открыть локально

06: финальный OWNER-SCOPE.

Открыть локально

06: browser evidence порядка полной ленты.

Открыть локально

04: финальный backend-only OWNER-SCOPE.

Открыть локально

04: FBS-экран без новых контролов.

Открыть локально

04: технический склад скрыт.

Открыть локально

Reporting: финальный простой экран 1280.

Открыть локально

Storage: финальная основная таблица.

Открыть локально

Storage: финальная детализация.

Открыть локально

Billing: финальная таблица начислений.

Открыть локально

Billing: финальная форма счёта.

Открыть локально

# 9. Зафиксированный статус на момент подготовки

Фактический разбор и план переделки существуют как документы. Это не означает, что новый ведущий карточки, закрытое меню ходов и все перечисленные гейты уже реализованы в runner.

Фактический forensic-разбор: Сохранён и опубликован в ветке документации.

План redesign: Сохранён отдельным Git-коммитом; публикуется вместе с этим досье.

Новый адаптивный контроллер: Не реализован и не принят.

Конкретная матрица полномочий ведущего: Впервые собрана в разделе 5 этого досье; требует утверждения перед кодом.

Следующее безопасное действие: Утвердить матрицу, затем внедрить OWNER-SCOPE + три коротких гейта и проверить на одной мелкой карточке.

Северная звезда. Карточка должна завершаться минимальным diff, который невозможно уменьшить, не потеряв прямо требуемое поведение. Всё, что не помогает доказать этот результат, не должно запускать роль, менять код или тратить модельный вызов.